《软件工程实践》课程

需求分析报告

主题名称：影脉——影视人物合作关系与作品发现平台

课题组员：刘研磊 白云山 吴宗波 李科平 张耀之

编制日期：2026年10月10日

一、项目背景

1.1 问题提出

影迷在了解演员或导演时，往往需要逐个查看作品的演职员表，才能判断两人是否共同参与过作品、合作出现在哪些年份，以及哪些作品值得进一步观看。单个人物资料和作品列表难以直观呈现多个人物之间的联系，也不便比较合作对象随时间的变化。本项目拟建设“影脉——影视人物合作关系与作品发现平台”，自动采集公开电影元数据和演职员记录，形成“人物—作品”网络，再分析共同参与关系，为用户提供人物检索、关系探索和作品推荐。平台中的合作仅指共同参与作品，不代表私人友谊、直接对手戏或实际交流；所有关系均可追溯至具体作品和来源。

1.2 项目发起原因

前期导师关系方案依赖跨来源匹配中英文姓名，身份确认与师承核验需要较多人工介入，超出了小组可承担的维护范围。因此，本项目保留人物关系分析思路，将研究对象调整为同一数据源内具有稳定人物ID和作品ID的影视记录。系统按ID关联数据，将姓名作为展示与检索字段，降低重名和译名差异的影响。项目的重点是把演职员记录转化为可解释的关系、时间变化和作品推荐，课程阶段限定电影，且仅覆盖TMDB收录的华语片（original_language为zh或cn；TMDB用非标准的cn标注粤语片），不扩展电视剧、综艺、非华语片及跨平台人物合并。

1.3 目标用户定位

核心用户：希望了解华语片演员合作经历、发现相关电影的影迷，偏好搜索、筛选和直观图谱。次要用户：影视专业学生及兴趣研究者，关注群体、合作频次与时间变化。维护用户：负责采集和数据管理的小组成员，需要监控任务、处理缺失并更新数据。

二、可行性分析

2.1 技术可行性分析

拟采用Vue 3与ECharts实现页面和图谱，Python FastAPI提供服务，HTTP采集程序获取TMDB公开接口数据，PostgreSQL保存实体与演职员记录，NetworkX完成路径和网络分析。采集程序包含分页、限速、缓存、重试和增量更新；接口采集是否满足课程的“爬虫”要求需在实施前与教师确认，不将接口请求写成已完成网页解析。

TMDB提供电影演职员接口及人物作品接口，可作为单一主数据源[1][2]。以“来源＋人物ID”和“来源＋作品类型＋作品ID”为键，不因名字相同合并人物。该方法减少常规身份审核，但源数据错误仍需纠错。开发前已完成20部华语片样本实测：接口凭据、返回结构与数据规模均已验证，详见数据体检报告。实测另有三项须记录在案：一是TMDB接口在中国大陆需经代理访问（api.themoviedb.org遭DNS污染，官网可达），属开发环境前置条件；二是original_language使用非标准的cn标注粤语片，仅按zh筛选会漏掉约半数华语条目；三是演职员接口会混入电视剧记录，须按媒体类型过滤。三项均已在采集阶段处理。

技术难点主要是多人作品导致关系边过多、重复职务使频次膨胀以及样本覆盖不全。首期关系仅纳入演员和导演；同一人物对在同一电影中只计一次共同参与。前端默认限制节点数并按需展开，统计标注样本范围；缺失姓名或日期采用回退显示或未知状态。

2.2 经济可行性分析

按5人、8周、每人每周8小时估算，共320人时。使用现有电脑和开源工具，拟预留0—1000元用于部署与备份，非实际报价，不含人工及新增硬件。TMDB说明非商业使用需满足署名要求，商业用途应另行办理许可[3]。项目收益以降低查找成本和形成课程成果为主，尚无收入验证；限定采集范围后，课程原型的成本可控。

2.3 操作可行性分析

用户通过“搜索人物或电影—查看详情—展开关系—查看共同作品—收藏或发现作品”完成主要操作。图谱配套列表和作品证据，不要求用户理解图算法。服务可部署于本地或服务器，浏览器访问；采集失败时显示已有数据及更新时间，不阻塞查询。管理员通过任务状态和错误日志维护数据，操作具有可行性。

2.4 可行性分析总结

在接口使用条件、网络及课程采集方式得到确认的前提下，项目具备实施可行性。先验证20部华语片，再以200部华语片构建课程样本（以八位跨代际华语演员为种子，按稠密优先加热度补足的规则选片；实测热门片种子会使93.7%的片对无共同演员，故不采用）；检索、合作关系及作品发现为核心，群体和时间分析逐步完善，不承诺全网覆盖。

三、需求分析

3.1 功能需求

以下按使用角色与业务场景列出30项功能，均用“输入→处理→输出”说明。每组6项由一名成员负责；P0为首期必须实现，P1为后续完善，总体分工仍覆盖全部30项。

（1）普通用户的检索与个人管理 刘研磊

F01 账号管理：注册或登录信息→校验并鉴权→账号与会话。

F02 人物检索：姓名或别名→查询并按ID区分→候选人物列表。

F03 作品检索：片名、年份或类型→筛选→电影列表。

F04 人物档案：人物ID→聚合资料和作品→档案及来源。

F05 作品详情：作品ID→关联演职员→电影信息与参与者。

F06 收藏片单：人物或作品ID→去重保存→个人收藏及待看片单。

（2）普通用户的关系探索 白云山

F07 合作图谱：人物及范围→生成局部网络→可展开图谱。

F08 共同作品：两个人物ID→求作品交集→共同作品及职务。

F09 合作频次：人物与筛选条件→按不同电影计数→合作对象排序。

F10 关系路径：起终点人物→搜索最多3条合作边→路径及作品证据。

F11 关系筛选：年份、职务和最低频次→过滤网络→筛选结果。

F12 关系证据：选中关系边→查询演职员记录→来源、作品与更新时间。

（3）影迷及研究用户的分析发现 李科平

F13 合作时间线：人物与时间段→按电影发行年分组→合作变化图。

F14 合作群体：样本子图→按共同参与边聚类→群体及算法说明。

F15 连接人物分析：子图范围→计算中介中心性→连接人物与指标解释。

F16 人物合作对比：两个人物→比较对象和类型分布→差异视图。

F17 作品推荐：偏好人物、类型及已看作品→匹配并去重→推荐及理由。

F18 推荐反馈：推荐作品与喜欢或不感兴趣操作→调整偏好→后续结果。

（4）采集维护人员 吴宗波

F19 采集范围配置：人物种子、语言、年份和数量上限→校验→任务配置。

F20 电影采集：种子人物的作品或发现条件→分页获取→原始电影记录。

F21 人物采集：演职员中的人物ID→去重请求→人物资料。

F22 演职员采集：电影ID→抽取演员与导演→人物作品职务记录。

F23 采集任务控制：任务及操作→限速、暂停或失败重试→进度日志。

F24 增量更新：更新时间与已有记录→比较变动→更新及关系重算。

（5）数据与平台管理员 张耀之

F25 数据标准化：原始ID、日期和名称→统一格式→标准记录。

F26 关系构建：标准演职员记录→去重聚合→人物作品边及合作边。

F27 质量检测：数据及约束→检查缺失、孤立和重复→质量清单。

F28 纠错管理：反馈与来源证据→复核并更正→版本及处理结果。

F29 权限与日志：账号角色及操作→鉴权并记录→权限配置和审计记录。

F30 备份恢复：数据版本→备份并校验恢复→可用快照。

业务规则：人物和电影按源ID关联；同人多职务保留明细，但每对人物每部电影只计一次，排除自连接。合作边为无向边，频次为共同电影数；时间线按发行年统计，不代表实际拍摄时间。路径的1跳指一次人物合作边，最多展示3条候选路径；无路径仅表示当前样本和条件下未找到。推荐不生成事实关系，缺少中文名称时回退原名，不猜测翻译。采集范围限定为华语片（original_language为zh或cn）且媒体类型为电影，不纳入电视剧；图谱节点按每部电影前10位主演加导演取样，超出部分保留明细但不参与关系计算。

3.2 非功能需求

N01 性能需求：验收集为200部华语片；图谱节点按每部前10位主演加导演取样，上限200×11=2200，不超过5000人，20并发用户下普通查询P95≤2秒、三跳路径P95≤5秒；单次图谱默认≤100节点，超限分批展开。

N02 安全性需求：密码加盐哈希，收藏按用户隔离，API凭据仅后端保存；线上启用HTTPS，采集限速并遵守访问约束。关于页面按数据源要求署名及展示非背书声明[3]。

N03 易用性需求：支持中文界面、别名检索、图例与列表替代视图；无结果、缺失字段及采集失败均明确提示，支持桌面和手机浏览。

N04 可扩展性需求：采集、存储与图计算分离，记录来源、版本及更新时间；重复采集应幂等，人物或作品删除后重算相关边，新增媒体类型采用独立类型标识。

3.3 需求规格说明

按编号进行验收：抽查20部华语片、30条合作边，与来源记录逐项核对；关系证据可追溯率要求100%，同作品多职务不得重复计数。使用已知答案的小图验证路径和频次，推荐须排除已看作品并说明至少一项依据。以下指标为目标，尚非实测结果。

| 需求ID | 需求描述 | 需求类型 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 账号管理 | 功能 | P0 | 刘研磊 |
| F02 | 人物检索 | 功能 | P0 | 刘研磊 |
| F03 | 作品检索 | 功能 | P0 | 刘研磊 |
| F04 | 人物档案 | 功能 | P0 | 刘研磊 |
| F05 | 作品详情 | 功能 | P0 | 刘研磊 |
| F06 | 收藏片单 | 功能 | P0 | 刘研磊 |
| F07 | 合作图谱 | 功能 | P0 | 白云山 |
| F08 | 共同作品 | 功能 | P0 | 白云山 |
| F09 | 合作频次 | 功能 | P0 | 白云山 |
| F10 | 关系路径 | 功能 | P0 | 白云山 |
| F11 | 关系筛选 | 功能 | P0 | 白云山 |
| F12 | 关系证据 | 功能 | P0 | 白云山 |
| F13 | 合作时间线 | 功能 | P1 | 李科平 |
| F14 | 合作群体 | 功能 | P1 | 李科平 |
| F15 | 连接人物分析 | 功能 | P1 | 李科平 |
| F16 | 人物合作对比 | 功能 | P1 | 李科平 |
| F17 | 作品推荐 | 功能 | P0 | 李科平 |
| F18 | 推荐反馈 | 功能 | P1 | 李科平 |
| F19 | 采集范围配置 | 功能 | P0 | 吴宗波 |
| F20 | 电影采集 | 功能 | P0 | 吴宗波 |
| F21 | 人物采集 | 功能 | P0 | 吴宗波 |
| F22 | 演职员采集 | 功能 | P0 | 吴宗波 |
| F23 | 采集任务控制 | 功能 | P0 | 吴宗波 |
| F24 | 增量更新 | 功能 | P1 | 吴宗波 |
| F25 | 数据标准化 | 功能 | P0 | 张耀之 |
| F26 | 关系构建 | 功能 | P0 | 张耀之 |
| F27 | 质量检测 | 功能 | P0 | 张耀之 |
| F28 | 纠错管理 | 功能 | P0 | 张耀之 |
| F29 | 权限与日志 | 功能 | P0 | 张耀之 |
| F30 | 备份恢复 | 功能 | P0 | 张耀之 |
| N01 | 性能需求 | 非功能 | P0 | 全组共验 |
| N02 | 安全性需求 | 非功能 | P0 | 全组共验 |
| N03 | 易用性需求 | 非功能 | P0 | 全组共验 |
| N04 | 可扩展性需求 | 非功能 | P0 | 全组共验 |

数据依据（查阅日期：2026年10月10日）：[1] TMDB电影演职员接口：https://developer.themoviedb.org/reference/movie-credits；[2] 人物作品接口：https://developer.themoviedb.org/reference/person-combined-credits；[3] 使用及署名说明：https://developer.themoviedb.org/docs/faq。

四、作业要求

按本组5人安排分工，每人负责6项功能，共同完成接口联调和验收。提交前补全姓名、学号与班级，各成员核对自己的心得。模板标注人数上限为4人，与本组安排不同，需按教师最终要求执行；提交格式及截止日期以课程通知为准。

五、心得体会

5.1 成员1心得体会

姓名：刘研磊 学号：24050418

这次选题从普通人际关系平台转向导师关系平台，再调整为影视人物合作平台，使我认识到需求分析需要同时考虑用户价值和实现条件。导师方案虽然具有实际用途，但中英文姓名与论文作者之间难以可靠对应，身份核验会占用较多时间。新方案通过同一数据源的人物ID关联记录，使检索和档案功能有了更明确的数据基础。结合我负责的用户、人物和作品查询功能，我认为不能只把资料堆到页面上，而应帮助用户从喜欢的人物出发，逐步了解作品和合作经历。后续设计中，我会关注重名候选的区分、中文名称缺失时的显示，以及收藏操作是否方便。这次变化提醒我，在确定功能之前，应先验证关键数据能否稳定获得，再安排页面和业务流程。

5.2 成员2心得体会

姓名：白云山  学号：24050438

方案调整让我重新理解了关系网络中每条连线的含义。原先导师平台需要推断或核实多种人际关系，容易受到资料缺失影响；影视平台则可以从电影演职员记录出发，建立有作品依据的共同参与关系。但共同参与一部电影并不一定代表两个人有直接对手戏，因此图谱仍需要准确的文字说明。结合我负责的合作图谱、共同作品、频次、路径和证据功能，我认为结果的可解释性比连线数量更重要。同一人物在一部电影中承担多个职务时，也不能重复增加合作次数。后续实现中，我会先明确计算规则，再用小规模样例检查结果，并让用户能够从每条边查看具体作品。此次选题变化使我认识到，关系分析的前提是定义清楚，而不是先选择复杂的图算法。

5.3 成员3心得体会

姓名：李科平  学号：24050408

从导师关系分析改为影视作品发现后，我对分析功能的目标有了更具体的认识。平台不仅需要告诉用户谁与谁共同参与过电影，还应帮助用户发现感兴趣的作品，理解合作对象如何随时间变化。结合我负责的时间线、群体、连接人物、对比和推荐功能，我认为每项分析都要说明采用的数据范围。只采集部分电影时，某位人物的网络指标并不能代表其在整个行业中的地位；以发行年绘制时间线，也不能称为实际拍摄时间。推荐功能可以先根据喜欢的人物和电影类型实现，再通过反馈逐步调整。这次方案变化让我理解到，分析方法应服务于具体问题，复杂程度不是唯一标准。后续我会重视结果解释和推荐依据，避免把样本中的统计现象写成普遍结论。

5.4 成员4心得体会

姓名：吴宗波 学号：24050410

这次调整最直接的启发是，数据获取方式会影响整个项目的可行性。导师方案需要将不同网站的姓名、单位和论文联系起来，数据能够采集到并不意味着可以可靠关联。影视方案采用单一来源中的人物与电影ID，减少了跨来源匹配，但仍要考虑凭据申请、访问条件、请求失败及更新问题。结合我负责的采集配置、电影、人物、演职员获取、任务控制和增量更新，我认为应先用少量电影验证完整流程，再扩大数量。接口采集与网页解析的形式也需要在实施前和老师确认，不能只凭概念相近就认为满足要求。后续工作中，我会保留原始记录和任务日志，安排限速、重试与缓存，使问题能够定位和复现。这次变化让我更加重视开发前的数据验证。

5.5 成员5心得体会

姓名：张耀之  学号：24050412

连续调整方案后，我认识到项目管理需要及时识别影响交付的关键困难，而不是因为已经写过文档就继续扩大投入。导师身份匹配的问题促使我们重新选择数据结构更明确的方向，同时保留人物关系探索的核心想法。结合我负责的数据标准化、关系构建、质量检测、纠错、权限日志和备份功能，我认为使用唯一ID只能减少身份匹配负担，并不意味着数据不会出错。重复记录、缺失字段或来源更新仍会影响图谱，需要相应的检测与修复流程。五人分工也应明确模块之间交付的数据格式，避免采集、分析和展示各自理解不同。后续我会关注统一的数据约束和验收样例，并与组员共同验证备份恢复。这次变化使我更加理解，控制范围和保证数据质量是完成项目的重要条件。